D&D 5e 2024 规则数据治理、测试验收与迁移路线图

语料隔离、覆盖门禁、测试和里程碑

审计基线
99f4c3499da168a2f447771cfd623916b9666620
2026-07-31

审计基线：huangtianjiao/dnd-，master @ 99f4c3499da168a2f447771cfd623916b9666620（2026-07-31）。规则基准：仓库 5echm_web/topics/玩家手册2024、城主指南2024、怪物图鉴2024及项目内结构化规则。

# 1. 为什么必须先建立完成度证明系统

D&D规则面广、例外多。只靠人工阅读“看起来实现了”无法证明完整；当前仓库也已经出现“引擎函数正确但生产resolver绕过”“数据表完整但效果未执行”“文档标记已对齐但真实链路仍有漏洞”的情况。

因此最终产品应把CoverageManifest、规则溯源和自动测试视为规则引擎的一部分，而不是收尾文档。

# 2. 2024语料治理

## 2.1 SourceDocument元数据

{
  "source_id": "phb2024.glossary.conditions",
  "edition": "2024",
  "book": "PHB",
  "language": "zh-CN",
  "path": "5echm_web/topics/玩家手册2024/术语汇编/状态.htm",
  "anchor": "力竭",
  "content_hash": "sha256:...",
  "extractor_version": "2.0.0",
  "authority_level": "primary",
  "review_status": "verified"
}

2014、2024、项目说明、房规必须分不同source_class和collection。运行时查询以RulesetManifest硬过滤，而不是在prompt里提醒模型“优先2024”。

## 2.2 RuleDefinition溯源

每条可执行规则必须关联至少一个SourceSpan；复杂规则可关联多个段落。构建时验证路径、anchor和hash。原文变动会产生“需要重新审核”，不得自动覆盖已发布Definition。

## 2.3 RAG用途边界

RAG可用于：解释规则、寻找DM裁定建议、展示来源、辅助内容录入。RAG不得用于：计算AC/DC、决定伤害骰、确认角色熟练、生成怪物HP、直接写状态。

# 3. CoverageManifest

建议格式：

content_id: spell.fireball
ruleset_revision: 2024.1
status: VERIFIED
source_spans: [...]
handlers:
  - spell.cast
  - effect.damage
  - save.dex_half
  - area.sphere
unit_tests: [test_fireball_base, test_fireball_upcast]
scenario_tests: [scenario_fireball_cover_resistance]
unsupported_notes: []

状态枚举：

MISSING：没有数据；

DATA_ONLY：有原文/数据，无机械；

PARTIAL：部分分支；

WIRED：生产接线但覆盖不足；

FULL：机械覆盖完整；

VERIFIED：FULL且测试、溯源、回放通过。

Complete模式只暴露VERIFIED。开发模式可以显示PARTIAL，但UI必须明确标注。

# 4. 测试金字塔

## 4.1 Schema与内容测试

所有canonical ID唯一；

所有引用存在；

所有规则有2024来源；

骰式、范围、持续和效果图合法；

低置信度字段不可发布；

所有公开内容Coverage状态达标。

## 4.2 纯规则单元测试

固定RNG验证公式和边界：属性调整、PB、优劣势抵消、攻击天然20/1、豁免、伤害、抗性、状态、资源恢复、每种武器词条和精通。

## 4.3 属性/性质测试

HP永不高于上限且伤害不产生负伤害；

同一优势来源数量不叠加成三骰；

优势与任意数量劣势抵消；

同一命令幂等；

资源消耗守恒；

完整事件重放得到相同状态；

2014规则永不进入2024manifest；

Condition来源移除不影响其他来源。

## 4.4 场景测试

使用Given/When/Then和固定地图、实体、RNG：

Given 一个装备盾牌但把盾牌收在背包里的角色
When 系统计算AC
Then 盾牌不提供+2
And 解释轨迹不包含shield bonus

## 4.5 生产链路E2E

必须从REST和WebSocket入口提交自然语言，经过意图解析、命令构建、领域结算和持久化，再断言数据库和事件。P0规则不能只测内部函数。

## 4.6 并发与故障测试

同一回合两个玩家并发动作；

同一idempotency key重复请求；

提交中途数据库异常；

WebSocket断线重发；

Narrator超时；

RAG不可用；

事件投影重建。

规则结算不能依赖Narrator或RAG可用性。

# 5. 最低验收场景库

## 5.1 d20与检定

1. 属性检定天然20仍可因总值不足失败；

2. 豁免天然1仍可因总值足够成功；

3. 攻击天然20必命中且重击；

4. 攻击天然1必失手；

5. 优势与两个劣势仍抵消；

6. 力竭对所有D20检定减值；

7. 被动检定优势+5/劣势-5；

8. 技能熟练、专精、半熟练来源正确；

9. 固定DC不可被LLM覆盖；

10. 放弃豁免按规则直接失败。

## 5.2 战斗

11. 突袭只影响先攻劣势；

12. 平局选择被记录；

13. 失能不能动作/附赠/反应；

14. 回避持续到下回合开始；

15. 协助只作用一次；

16. Hide固定DC15并验证前置；

17. 发现隐藏使用隐匿结果；

18. 半/四分之三/全掩护；

19. 长射程劣势与最大射程外非法；

20. 近距离远程攻击劣势；

21. 轻型额外攻击；

22. Nick转换动作成本；

23-30. 八种武器精通各一基础场景；

31. 装填限制额外攻击；

32. 弹药消耗与回收；

33. 多用单双手伤害；

34. 重型属性门槛；

35. 擒抱体型和空手；

36. 擒抱逃脱与来源结束；

37. 推撞倒地/推5尺；

38. 起立速度一半；

39. 传送不触发OA；

40. 撤离不触发OA；

41. Ready动作和准备法术；

42. 同时效应顺序选择；

43. 0HP死亡豁免全分支；

44. 非致命击倒；

45. 多类型伤害和抗性。

## 5.3 施法

46. 每回合至多消耗一个法术位；

47. 敌人回合反应施法可使用新的回合额度；

48. 成分失败不耗资源；

49. 消耗材料扣库存；

50. 仪式+10分钟不耗位；

51. 法术准备/已知验证；

52. 半施法者/魔契/兼职法术位；

53. 法术攻击重击；

54. 豁免成功0/半/替代效果；

55. AoE共享伤害骰但目标各自豁免；

56. 多射线独立攻击；

57. 多飞弹分配和专注检定；

58. 持续区域进入/开始回合触发；

59. 重复豁免结束效果；

60. 新专注结束旧专注；

61. 受伤专注DC与上限30；

62. 护盾术时序；

63. 法术反制时序；

64. 解除魔法；

65. 召唤实体生命周期；

66. 变形覆盖与恢复。

## 5.4 角色与内容

67. 背景属性分配约束；

68. 起源专长授予；

69. 物种感官/速度/抗性；

70. 升级HP和体质追溯；

71. 自动授予职业特性；

72. 子职三级选择和后续特性；

73. ASI/专长选择；

74. 兼职先决条件；

75. Extra Attack不叠加；

76. 警戒先攻交换；

77. 幸运点消耗/恢复；

78. 医疗师生命骰与重掷；

79. 魔法学徒免费施展；

80. 战斗风格修正。

## 5.5 休息、物品与怪物

81. hit_dice_current=0不能花骰；

82. 短休逐枚决定生命骰；

83. 短休被伤害打断无收益；

84. 长休16小时限制；

85. 长休恢复全部生命骰；

86. 长休力竭-1；

87. 资源按RechargeSpec恢复；

88. 盾牌仅装备时加AC；

89. 同调三件上限；

90. 魔法物品充能与恢复；

91. 怪物多重攻击；

92. 怪物豁免能力；

93. 怪物施法；

94. 充能动作；

95. 传奇抗性；

96. 传奇动作；

97. 巢穴动作；

98. 怪物抗性/免疫；

99. 并发回合所有权；

100. 固定事件流跨机器回放一致。

# 6. CI发布门禁

每次提交必须运行：

lint + typecheck
schema validation
source provenance validation
unit + property tests
coverage manifest generation
critical scenario suite
API/WS E2E
event replay tests
2014 leakage test
migration tests

发布规则：P0=0；公开PHB内容VERIFIED=100%；DMG/MM内容按声明包VERIFIED=100%；无未知LLM机械回退；事件重放和幂等测试通过。

# 7. 分阶段迁移路线图

## M0：冻结与测量

固定当前SHA和数据库备份；

生成现状CoverageManifest；

将所有现有内容标记DATA_ONLY/PARTIAL/WIRED；

建立100场景基线，即使当前失败也先登记。

退出标准：可以量化每个领域覆盖率，现有行为可复现。

## M1：封死权威边界

删除Director机械字段；

Narrator只读；

未知法术拒绝；

修复失败施法扣槽、盾牌背包AC、生命骰0回退、专注NameError；

引入idempotency和事务。

退出标准：P0中的直接状态篡改和资源错误清零。

## M2：唯一状态与事件内核

Character/Creature/Combat聚合；

DomainEvent、EffectInstance、TimingPoint、ModifierTrace；

旧resolver适配到Application Service；

固定RNG和回放。

退出标准：攻击、伤害、状态、法术位可通过事件重建。

## M3：战斗核心FULL

地图/可见性/掩护/移动；

武器词条、精通、额外攻击、反应；

条件和0HP状态机；

统一怪物基础动作。

退出标准：PHB战斗场景全部VERIFIED。

## M4：施法FULL

SpellDefinition与Effect DSL；

准备/已知/法术位/成分；

目标、区域、持续、专注和反应；

编译并审校全量PHB法术。

退出标准：PHB法术Coverage=100% VERIFIED，无generic占位。

## M5：角色构筑FULL

Grant/Feature/Choice；

12职业、子职、物种、背景、专长；

升级与兼职；

物品和同调。

退出标准：1-20级构筑内容全部VERIFIED。

## M6：DMG/MM运行包

怪物完整stat block与传奇/巢穴；

探索、旅行、危害、停工期、宝藏和魔法物品；

RAW/可选规则policy。

退出标准：每个宣称支持的内容包100% VERIFIED。

## M7：清理与发布

删除旧重复引擎和fallback；

迁移所有存档；

自动生成玩家规则说明与开发者覆盖报告；

性能、并发、故障注入与安全测试。

# 8. 给施工AI的任务协议

每个任务必须提交：

1. 修改范围和规则ID；

2. 原文来源路径与anchor；

3. 数据模型/事件变化；

4. 生产接线路径；

5. 单元和E2E测试；

6. CoverageManifest变化；

7. 存档迁移；

8. 已知限制。

禁止仅新增“辅助函数”而不证明生产入口调用；禁止用LLM兜底未实现规则；禁止手工把状态标记为FULL。

# 9. Definition of Done

一个规则或内容项只有满足以下全部条件才完成：

2024来源明确且hash固定；

稳定canonical ID；

schema完整；

唯一handler/DSL可执行；

权威状态与资源通过事件原子提交；

无LLM机械输入；

正常、失败、边界、交互测试通过；

API/WS生产入口测试通过；

固定RNG可回放；

CoverageManifest=VERIFIED；

文档由manifest自动更新。